Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Обнинска

08.09.2016 № 1455-п

Положение

о комиссии по проведению осмотров и приемки выполненных подрядными организациями работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения осмотров и приемки посредством подписания по их итогам актов сдачи-приемки выполненных подрядными организациями по договорам строительного подряда работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», заключенных с Администрацией города Обнинска, выполняющей функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора (далее – Договор строительного подряда).

1.2. Проведение осмотров и приемка, осуществляемая посредством подписания по их итогам актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора (далее - МКД), осуществляется специально создаваемой для этих целей на постоянной основе приемочной комиссией при Администрации города Обнинска (далее – Приемочная комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

1.3. Деятельность Приемочной комиссии осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Калужской области, настоящим Положением, иными постановлениями Администрации города Обнинска, а также в соответствии с условиями заключенных Договоров строительного подряда.

1.4. Целью работы Приемочной комиссии является осуществление приемки выполненных подрядными организациями по Договорам строительного подряда работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в порядке, установленном законодательством, для рассмотрения вопроса о возможности их последующей оплаты Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

1.5. Полномочиями Приемочной комиссии являются:

- проведение осмотров выполненных подрядными организациями по Договорам строительного подряда работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на предмет их соответствия обязательным требованиям нормативно-технических документов, требованиям технического задания, технической документации, сметному расчету, иным условиям Договоров строительного подряда, ознакомление с документацией, предусмотренной Договорами строительного подряда, которую обязана предоставить подрядная организация;

- подписание по итогам проведенных осмотров Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной в Договорах строительного подряда, либо установление фактов наличия недостатков в выполненных подрядной организацией работах, составление и направление подрядной организации мотивированного заключения об отказе в приемке работ, с установлением сроков для их устранения.

2. Порядок работы Приемочной комиссии

2.1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Администрацией города Обнинска от подрядной организации извещения о выполнении в полном объеме работ по Договору строительного подряда, Приемочной комиссией организуется выход на указанный(-е) в извещении МКД и проводится осмотр выполненных работ на предмет установления соответствия их объема и качества обязательным требованиям нормативно-технических документов, требованиям технического задания, технической документации, сметному расчету, иным условиям Договора строительного подряда, ознакомление с документацией, предусмотренной Договором строительного подряда, которую обязана предоставить подрядная организация.

2.2. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня осмотра членами Приемочной комиссии составляется и подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной в Договоре строительного подряда.

Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству членов Приемочной комиссии, которые должны принимать участие в осмотре.

2.3. При обнаружении по итогам осмотра в выполненных подрядной организацией работах недостатков (отступлений, иных несоответствий обязательным требованиям нормативно-технических документов, требованиям технического задания, технической документации, сметного расчета, иным условиям Договоров строительного подряда), приемочной комиссией в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня осмотра составляется мотивированное заключение об отказе в приемке работ, с перечислением выявленных недостатков (далее – Мотивированное заключение).

Указанные недостатки подлежат устранению подрядной организацией за свой счет в срок, установленный Приемочной комиссией в Мотивированном заключении.

2.4. После устранения недостатков, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, повторный осмотр и приемка выполненных подрядной организацией работ осуществляется Приемочной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.    Права и обязанности Приемочной комиссии

3.1. При осмотре и приемке выполненных подрядной организацией работ члены Приемочной комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не оказывать давления на других членов Приемочной комиссии в процессе ее работы и изложении своего мнения.

3.2. Члены Приемочной комиссии имеют право:

- проводить осмотр помещений общего пользования и конструктивных элементов в МКД, инженерного оборудования, придомовой территории в целях установления факта соответствия объемов и качества выполненных подрядными организациями работ обязательным требованиям нормативно-технических документов, требованиям технического задания, технической документации, сметному расчету, иным условиям Договоров строительного подряда;

- запрашивать у подрядной организации техническую документацию в соответствии с перечнем, указанным в техническом задании к Договору строительного подряда, а также и иную, в том числе, проектную, документацию, связанную с проведением работ в рамках Договора строительного подряда;

- требовать вскрытия скрытых работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, если соответствующие виды работ в нарушение условий Договора строительного подряда не были своевременно предъявлены подрядной организацией Администрации города Обнинска;

- рассматривать претензии собственников и нанимателей помещений в МКД, связанных с причинением подрядной организацией вреда собственности указанных лиц, а также общему имуществу собственников помещений в МКД.