Документ предоставлен КонсультантПлюс

- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2014 г. N 2028-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 18.02.2015 N 248-п, от 27.07.2015 N 1248-п, от 31.12.2015 N 2502-п, от 14.03.2016 N 363-п, от 30.05.2017 N 806-п, от 21.12.2017 N 2075-п, от 21.03.2018 N 427-п, от 25.05.2018 N 835-п, от 27.07.2018 N 1226-п, от 13.11.2018 N 1826-п, от 29.12.2018 N 2195-п, от 17.05.2019 N 858-п, от 31.05.2019 N 971-п, от 17.07.2019 N 1299-п, от 20.02.2020 N 260-п, от 30.04.2020 N 692-п, от 04.08.2020 N 1101-п, от 21.08.2020 N 1245-п, от 30.11.2020 N 2486-п, от 05.03.2021 N 455-п, от 28.10.2021 N 2501-п, от 02.12.2021 N 2786-п, от 10.03.2022 N 428-п, от 18.05.2022 N 942-п, от 19.01.2023 N 81-п, от 22.12.2023 N 3269-п, от 29.02.2024 N 553-п, от 18.10.2024 N 3097-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8, п. 10 статьи 34 Устава муниципального образования "Город Обнинск", постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Обнинск" согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.

Глава Администрации города

А.А.Авдеев

- Приложение

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 24 октября 2014 г. N 2028-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОБНИНСК" "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 30.05.2017 N 806-п, от 21.12.2017 N 2075-п, от 21.03.2018 N 427-п, от 25.05.2018 N 835-п, от 27.07.2018 N 1226-п, от 13.11.2018 N 1826-п, от 29.12.2018 N 2195-п, от 17.05.2019 N 858-п, от 31.05.2019 N 971-п, от 17.07.2019 N 1299-п, от 20.02.2020 N 260-п, от 30.04.2020 N 692-п, от 04.08.2020 N 1101-п, от 21.08.2020 N 1245-п, от 30.11.2020 N 2486-п, от 05.03.2021 N 455-п, от 28.10.2021 N 2501-п, от 02.12.2021 N 2786-п, от 10.03.2022 N 428-п, от 18.05.2022 N 942-п, от 19.01.2023 N 81-п, от 22.12.2023 N 3269-п, от 29.02.2024 N 553-п, от 18.10.2024 N 3097-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Паспорт

муниципальной программы муниципального образования "Город

Обнинск" "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании "Город Обнинск"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 13.11.2018 N 1826-п)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации, МКУ "Городское строительство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 17.05.2019 N 858-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель муниципальной программы | Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - Обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; - применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, ремонте и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде, ед.; - протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км; - объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3; - экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч; - протяженность реконструированных магистральных и распределительных сетей электроснабжения, км; - количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.; - наличие разработанного проекта на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) КТП-В3; КТП-62; КТП-74; - количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, шт.; - количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, ед.; - экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт.; - объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт; - наличие разработанного сводного топливно-энергетического баланса МО "Город Обнинск"; - количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9, ед. (в 2024 - 2025 гг.); - экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9, тыс. кВт (в 2024 - 2025 гг.); - объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9, тыс. кВт (в 2024 - 2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 19.01.2023 N 81-п, от 18.10.2024 N 3097-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2025 годы, в т.ч.: 1-й этап - с 2015 по 2020 год; 2-й этап - с 2021 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 19.01.2023 N 81-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объем финансирования муниципальной программы | 1-й этап, тыс. рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого по 1-му этапу |  |
|  | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 | 6500,0 | 2112,6 | 40258,3 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |  |
|  | Всего по первому этапу | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 22622,8 | 16500,0 | 12112,6 | 70258,3 |  |
|  | 2-й этап, тыс. рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого по 2-му этапу |  | Всего за 2015 - 2025 гг. |
|  | Местный бюджет | 15225,3 | 17643,2 | 2588,8 | 3025,0 | 0,0 | 38482,3 |  | 78740,6 |
|  | Областной бюджет | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |  | 30001,4 |
|  | Всего по второму этапу | 15226,7 | 17643,2 | 2588,8 | 3025,0 | 0,0 | 38483,7 |  | 108742,0 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 18.10.2024 N 3097-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Настоящая Муниципальная программа разработана с учетом результатов реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Обнинск", утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2013 N 2420-п.

В целях реализации требований программы выполнены следующие мероприятия:

1. В бюджетной сфере в основном осуществлен переход на приборный учет потребляемых энергоресурсов муниципальных учреждений.

2. Разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений.

3. Ежегодно проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:

- балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов);

- диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

- изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов;

- изоляция теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов;

- замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением;

- уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей;

- установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений;

- заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;

- утепление чердачных перекрытий.

Муниципальное предприятие "Горэлектросети" во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в течение 2011 - 2013 годов выполнило работы по установке общедомовых приборов учета электрической энергии на вводах в многоквартирные дома города с внедрением их в систему АИИСКУЭ на сумму более 28 млн рублей. За этот период предприятием установлено 1190 общедомовых приборов учета электрической энергии в 558 многоквартирных домах.

В соответствии с приказом министерства экономического развития Калужской области от 07.08.2013 N 803-п "О безвозмездной передаче в собственность муниципальных образований Калужской области государственного имущества Калужской области" городом получено 179 общедомовых приборов в сборе (модульных узлов коммерческого учета тепловой энергии), которые установлены в многоквартирных домах.

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

В период 2010 - 2013 гг. за счет средств городского бюджета были установлены индивидуальные приборы учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде:

- Таблица 1

| N | Наименование инд. прибора учета | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета (индивидуальный) ГВС | 526 |
| 2 | Прибор учета (индивидуальный) ХВС | 553 |
| 3 | Прибор учета (индивидуальный) электр. | 206 |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" планируется осуществлять мероприятия по замене индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, при наступлении соответствующих случаев, указанных в законодательстве.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг", решением Обнинского городского Собрания N 01-17 от 06.09.2016 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", в рамках участия в реализации государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области", утв. постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 771, выполнены в порядке, установленном законодательством, мероприятия по учету потребления тепловой энергии, а также отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов, отвечающих совокупности следующих признаков:

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- многоквартирный жилой дом построен до 1999 года;

- в данном многоквартирном доме имеется не более двух этажей;

- в данном многоквартирном доме имеется от 4 и не более 9 квартир. В данном многоквартирном доме имеется от 3 и не более 9 квартир (в 2024 - 2025 гг.);

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 18.10.2024 N 3097-п)

а именно: установлены общедомовые приборы учета потребления тепловой энергии и проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в таких домах (утепление чердачного перекрытия, замена входных и тамбурных дверей, ремонт оконных блоков).

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

В программе выделяются следующие базовые направления:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры.

В рамках данного направления в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Минэнерго России от 29.10.2021 N 1169 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований", Указом Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", в целях обеспечения граждан доступными и экологичными источниками энергии (газ) предусмотрено мероприятие по разработке и утверждению топливно-энергетического баланса МО "Город Обнинск";

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 19.01.2023 N 81-п)

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в оснащении общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повышение уровня энергосбережения, энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух) домах постройки до 1999 года, в которых имеется не более 9 квартир.

В рамках данного направления в соответствии с жилищным законодательством предусматриваются дальнейшие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заключающиеся в замене внутридомового электрооборудования в местах общего пользования, что приведет к повышению уровня энергосбережения, энергоэффективности и безопасности проживания в многоквартирных малоэтажных (не более двух) домах постройки до 1999 года, в которых имеется не более 9 квартир. А именно:

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- установить электросчетчики 1 класса точности с удаленным снятием показаний;

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком;

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- проложить новые кабельные линии с медными жилами;

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами;

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

- сменить поэтажные щиты.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

Физический износ системы электрооборудования в таких домах составляет более 80% (проводки, щитков, ВРУ, иного оборудования, имеется оголение участков проводки), что означает необходимость ее замены.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

Замена внутридомовой системы электрооборудования приведет к уменьшению потребления электрической энергии на общедомовые нужды электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах из указанной категории (в настоящее время наблюдается значительное превышение фактического потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в указанных многоквартирных домах относительно норматива потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 30.03.2017 N 46тд "О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 N 166 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области"), и повышению их энергетической эффективности.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

Замена внутридомового электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для обеспечения безопасности проживания граждан, поскольку такие дома имеют 4 - 5 степени огнестойкости и класс пожарной опасности С3.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.08.2020 N 1101-п)

Основной проблемой, решению которой будет способствовать программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства города в настоящее время характеризуется высокой степенью износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. Основная проблема - ветхость объектов инженерной инфраструктуры, особенно сетей, которая растет опережающими темпами по сравнению с капиталовложениями в их ремонт.

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, обучением энергосбережению.

Крайне важно сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

За счет квалифицированных правового регулирования и организационных механизмов необходимо обеспечить активное участие собственников помещений в многоквартирных домах в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью. Предусматривается создание механизмов мотивации управляющих компаний в повышении комфортности проживания и эффективности использования поставляемых коммунальных ресурсов, выведение энергосервисных компаний на рынок оказания коммунальных услуг.

Программа необходима для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Обнинск" и создания условий для решения социальных проблем. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией объектов жилищно-коммунальной сферы города и решение социальных вопросов.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;

- применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, ремонте и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение 100% учета потребления тепловой энергии и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

Оценка результативности программы будет ежегодно отслеживаться на основании целевых индикаторов и показателей.

- 3. Сроки реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 19.01.2023 N 81-п)

Сроки реализации муниципальной программы - 2015 - 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2015 по 2020 год, 2-й этап - с 2021 по 2025 год.

- 4. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации города Обнинска.

Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации, МКУ "Городское строительство", выполняют отдельные мероприятия программы и несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации соответствующих мероприятий программы в управление городского хозяйства Администрации города.

(в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 25.05.2018 N 835-п, от 17.05.2019 N 858-п)

Механизм реализации программы является инструментом организации эффективного выполнения мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Оценка эффективности программы будет осуществляться по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после ее реализации.

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальном

образовании "Город Обнинск"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 20.02.2020 N 260-п)

| - 5.1. Первый этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 30.11.2020 N 2486-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 1 этапу |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 350,0 | 11472,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1400,0 | 3500,0 | 3522,9 | 1200,0 | 1500,0 | 350,0 | 11472,9 |
|  | Индикатор 1. Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1,0 |  | шт. |  | 140 | 465 | 370 | 442 | 300 | 65 | 1782 |
| 2 | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18422,8 | 12000,0 | 10662,59 | 47085,39 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8422,8 | 2000,0 | 662,59 | 17085,39 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| 2.1 | в том числе в целях реализации подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |  |  |  |  |  |  |  | 14712,8 | 12000,0 | 10662,59 | 33375,39 |
|  | Индикатор 1. Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  | км |  | 0,714 | 0,87 | 0,4 | 0,6775 | 0,305 | 0,3 | 3,2615 |
|  | Индикатор 2. Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  | тыс. м3 |  | 11,42 | 12,38 | 1,3 | 4,2 | 2,5 | 2,7 | 34,5 |
|  | Индикатор 3. Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  | тыс. кВт.ч |  | 10,02 | 9,68 | 1,2 | 3,192 | 2,2 | 2,4 | 28,692 |
| 3 | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 8100,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 8100,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | 1,0/0 |  | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,07 | 0,66 | 0,00 | 2,73 |
|  | Индикатор 2. Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3 | 0/1,0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов |  | 2017 - 2020 | тыс. руб. | Всего | 0 | 0,00 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0,00 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3600,0 |
|  | Индикатор 1. Количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 1/0,6/0/0 |  | шт. |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
|  | Индикатор 2. Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0/0,4/1/0,4 |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 24 |
|  | Индикатор 3. Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0/0/0/0,3 |  | тыс. кВт |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 |
|  | Индикатор 4. Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0/0/0/0,3 |  | тыс. кВт |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 |
|  | Итого по первому этапу 2015 - 2020 | тыс. руб. |  |  | Всего | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 22622,8 | 16500,0 | 12112,59 | 70258,29 |
|  | Итого по первому этапу 2015 - 2020 |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 5400,0 | 7500,0 | 6122,9 | 12622,8 | 6500,0 | 2112,59 | 40258,29 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
|  | - 5.2. Второй этап реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 18.10.2024 N 3097-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации |  | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя по 2-му этапу |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  | 2021 - 2025 |  | тыс. руб. | Всего | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 650,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 650,0 |
|  | Индикатор 1. Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 1 |  |  | шт. |  | 40 | 48 | 42 | 32 | 0,0 | 162 |
| 2 | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  | 2021 - 2025 |  | тыс. руб. | Всего | 11926,7 | 14668,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26594,9 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11925,3 | 14668,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26593,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 2.1 | В том числе в целях реализации подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |  |  |  | тыс. руб. |  | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
|  | Индикатор 1. Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | 0,8 |  |  | км |  | 0,502 | 0,70505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,207 |
|  | Индикатор 2. Объем потерь воды питьевого качества | 0,1 |  |  | тыс. м3 |  | 3,523 | 5,697 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,22 |
|  | Индикатор 3. Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | 0,1 |  |  | тыс. кВт.ч |  | 3,112 | 7,212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,324 |
| 3 | Реконструкция магистральных и распределительных сетей электроснабжения | 2021 - 2025 |  |  | тыс. руб. | Всего | 2000,0 | 1900,00 | 1563,8 | 2000,0 | 0,0 | 7463,8 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,0 | 1900,0 | 1563,8 | 2000,0 | 0,0 | 7463,8 |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | 1 | 0 | 0,3 | шт. |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | Индикатор 2. Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) КТП-62, КТП-74 | 0 | 0 | 0,7 | Да - 1. Нет - 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Индикатор 3. Протяженность реконструированных в отчетном году распределительных сетей электроснабжения | 0 | 1 | 0 | м |  | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 4 | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов |  | 2021 - 2025 |  | тыс. руб. | Всего | 1000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 3400.0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 3400,0 |
|  | Индикатор 1. Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0,6 | 2021 - 2023 |  | ед. |  | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 |
|  | Индикатор 1(1). Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | 0,6 | 2024 - 2025 |  | ед. |  | - | - | - | 2 | - | 2 |
|  | Индикатор 2. Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0,2 | 2021 - 2023 |  | тыс. кВт |  | 5,1 | 3,6 | 3,6 | - | - | 12,3 |
|  | Индикатор 2(1). Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | 0,2 | 2024 - 2025 |  | тыс. кВт |  | - | - | - | 3,6 | - | 3,6 |
|  | Индикатор 3. Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | 0,2 | 2021 - 2023 |  | тыс. кВт |  | 5,1 | 3,6 | 3,6 |  |  | 12,3 |
|  | Индикатор 3(1). Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков. 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | 0,2 | 2024 - 2025 |  | тыс. кВт |  | - | - | - | 3,6 | - | 3,6 |
| 5 | Разработка сводного топливно-энергетического баланса МО "Город Обнинск" |  | 2022 - 2025 |  |  |  | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 375,0 |
|  | Индикатор 1. Наличие и утверждение разработанного сводного топливно-энергетического баланса МО "Город Обнинск" | 1 |  |  | Да - 1. Нет - 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|  | Итого по второму этапу 2021 - 2025 |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 15226,7 | 17643,2 | 2588,8 | 3025,0 | 0,0 | 38483,7 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 15225,3 | 17643,2 | 2588,8 | 3025,0 | 0,0 | 38482,3 |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |

- 6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы, индикаторы достижения целей

и решения задач

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 13.11.2018 N 1826-п)

6.1. Реализация первого этапа Программы позволит:

- установить и заменить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в количестве 1782 шт.;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 3,26 км;

- реконструировать магистральные сети электроснабжения протяженностью 2,73 км;

- разработать проект на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) КТП-В3;

- оснастить 100% многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, утеплив чердачные помещения, заменив входные и тамбурные двери, выполнив ремонт оконных блоков;

- заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить электросчетчики 1-го класса точности с удаленным снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком, проложить новые кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами, сменить поэтажные щиты.

(п. 6.1 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 28.10.2021 N 2501-п)

6.2. Реализация второго этапа Программы позволит" изложить в следующей редакции:

- довести уровень оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов до 100%;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 1,207 км;

- заменить или реконструировать 6 комплексных трансформаторных подстанций;

- разработать проекты на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) КТП-62; КТП-74;

- реконструировать распределительные сети электроснабжения протяженностью 1,0 км;

- заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить электросчетчики 1-го класса точности с удаленным снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком, проложить новые кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами, сменить поэтажные щиты;

- разработать и утвердить сводный топливно-энергетический баланс МО "Город Обнинск".

(п. 6.2 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 19.01.2023 N 81-п)