Документ предоставлен КонсультантПлюс

- КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2014 г. N 2041-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОБНИНСК" "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА

ОБНИНСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 24.07.2015 N 1244-п, от 16.11.2015 N 2012-п, от 31.12.2015 N 2507-п, от 01.03.2016 N 298-п, от 10.06.2016 N 894-п, от 30.08.2016 N 1395-п, от 30.12.2016 N 2193-п, от 14.04.2017 N 556-п, от 01.08.2017 N 1202-п, от 29.12.2017 N 2157-п, от 15.03.2018 N 386-п, от 25.05.2018 N 825-п, от 13.11.2018 N 1830-п, от 21.01.2019 N 42-п, от 06.03.2019 N 363-п, от 14.06.2019 N 1074-п, от 15.07.2019 N 1282-п, от 21.01.2020 N 60-п, от 15.04.2020 N 592-п, от 16.07.2020 N 1001-п, от 18.01.2021 N 48-п, от 29.06.2021 N 1489-п, от 30.07.2021 N 1790-п, от 08.02.2022 N 188-п, от 07.12.2022 N 2773-п, от 28.03.2023 N 667-п, от 09.11.2023 N 2780-п, от 16.11.2023 N 2888-п, от 29.12.2023 N 3375-п, от 29.02.2024 N 552-п, от 13.06.2024 N 1646-п, от 18.09.2024 N 2768-п, от 07.11.2024 N 3307-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 8, 34 Устава муниципального образования "Город Обнинск" и руководствуясь постановлением Администрации года Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Обнинск" "Дорожное хозяйство города Обнинска" (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам управления делами

В.В.Шапша

- Приложение

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 27 октября 2014 г. N 2041-п

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 24.07.2015 N 1244-п, от 16.11.2015 N 2012-п, от 31.12.2015 N 2507-п, от 01.03.2016 N 298-п, от 10.06.2016 N 894-п, от 30.08.2016 N 1395-п, от 30.12.2016 N 2193-п, от 14.04.2017 N 556-п, от 01.08.2017 N 1202-п, от 29.12.2017 N 2157-п, от 15.03.2018 N 386-п, от 25.05.2018 N 825-п, от 13.11.2018 N 1830-п, от 21.01.2019 N 42-п, от 06.03.2019 N 363-п, от 14.06.2019 N 1074-п, от 15.07.2019 N 1282-п, от 21.01.2020 N 60-п, от 15.04.2020 N 592-п, от 16.07.2020 N 1001-п, от 18.01.2021 N 48-п, от 29.06.2021 N 1489-п, от 30.07.2021 N 1790-п, от 08.02.2022 N 188-п, от 07.12.2022 N 2773-п, от 28.03.2023 N 667-п, от 09.11.2023 N 2780-п, от 16.11.2023 N 2888-п, от 29.12.2023 N 3375-п, от 29.02.2024 N 552-п, от 13.06.2024 N 1646-п, от 18.09.2024 N 2768-п, от 07.11.2024 N 3307-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

"Город Обнинск" "Дорожное хозяйство города Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 13.11.2018 N 1830-п)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участники муниципальной программы | МАУ "Благоустройство", МКУ "Городское строительство", МБУ "УК "Инженерные сети", другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 07.11.2024 N 3307-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети города в нормативно-техническое состояние, соответствующее требованиям СНиП и ГОСТ. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП; - площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние; - количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние; - протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация; - протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями; - протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация; - количество установленных и замененных дорожных знаков; - содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно); - протяженность нанесенной дорожной разметки; - ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов); - протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог; - объем ввода жилья; - протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 07.12.2022 N 2773-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2024 годы, в т.ч.: 1-й этап: 2015 - 2020 годы; 2-й этап: 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1-й этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по 1-му этапу (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  | ВСЕГО | 400463,4 | 326992,6 | 718008,3 |  | 333347,3 |  | 500836,4 |  | 851806,6 |  | 3131454,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 |  | - |  | 172507,3 |  | 464560,8 |  | 927281,1 |
|  | Областной бюджет | 69327,2 | 36047,6 | 139506,3 |  | 1488,7 |  | 25938,9 |  | 102000,2 |  | 374308,9 |
|  | Местный бюджет | 331136,2 | 290945,0 | 288289,0 |  | 331858,6 |  | 302390,2 |  | 285245,6 |  | 1829864,6 |
|  | 2-й этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Итого по 2-му этапу (тыс. руб.) |  | Всего по программе: 2015 - 2024 гг. |  |
|  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 741545,2 | 614917,4 |  | 973381,4 |  | 818806,8 |  | 3148650,8 |  | 6280105,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | 236162,7 | 75298,5 |  | 287902,6 |  | 213102,4 |  | 812466,2 |  | 1739747,3 |  |
|  | Областной бюджет | 84508,9 | 98188,8 |  | 179707,3 |  | 99817,8 |  | 462222,8 |  | 836531,7 |  |
|  | Местный бюджет | 420873,6 | 441430,1 |  | 505771,5 |  | 505886,6 |  | 1873961,8 |  | 3703826,4 |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 18.09.2024 N 2768-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 21.01.2019 N 42-п)

Устойчивое развитие муниципального образования "Город Обнинск" невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

В результате организованной плановой работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов повысится доля дорог и проездов, соответствующих нормативным требованиям, и уменьшится количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта необходимо вести путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Межремонтные сроки службы дорожных одежд и покрытий являются одним из важнейших технико-экономических показателей, определяющих плановую периодичность выполнения и финансирование ремонтных работ.

Дорожные работы в Обнинске ведутся с 4-летним гарантийным ремонтом от подрядных организаций. В зависимости от интенсивности автомобильного движения, погодно-климатических и грунтово-геологических факторов на практике фактический межремонтный срок службы дорожной одежды на автомобильных дорогах - 6 - 8 лет, внутридворовых проездах - 8 - 10 лет.

Автомобильные дороги в городе закреплены в хозяйственном ведении за муниципальным предприятием "Коммунальное хозяйство". В соответствии с соглашениями о выполнении возложенных Администрацией города на МП "Коммунальное хозяйство" и МКУ "Городское строительство" полномочий по организации проведения работ по ремонту автодорог города, ремонту и благоустройству внутридворовых территорий города, включая работы по проектированию. МП "Коммунальное хозяйство" и МКУ "Городское строительство" организовывают выполнение вышеуказанных работ, заключают контракты (договоры), выступают от имени Администрации города в роли заказчика.

Для создания более комфортных условий для проживания горожан, повышения уровня безопасности дорожного движения в планы капитального ремонта улично-дорожной сети города в первую очередь должны входить основные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку, и дороги, влияющие на распределение транспортных потоков на въездах и выездах из города.

На территории города осуществляется содержание 39 (539006,4 кв. м) магистральных и 26 (173870,3 кв. м) второстепенных улиц города, 2 (736,16 кв. м) мостов и путепроводов, 7 (45582 кв. м) разворотных колец.

Реализуемые на 1-м этапе Программы (2015 - 2020 гг.) мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов - щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта и т.д.;

- использование высокопроизводительной дорожной техники;

- четырехлетний гарантийный ремонт от подрядных организаций;

- ручная и механизированная уборка улично-дорожной сети города;

- содержание улично-дорожной сети, в том числе реконструкция и строительство системы ливневой канализации.

За период 2015 - 2018 годов выполнен ремонт дорожного покрытия 151159 кв. м автомобильных дорог на сумму 316,480 млн рублей, что позволило приступить к ремонту автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов.

В хозяйственном ведении МП "Коммунальное хозяйство" находятся 90 км автомобильных дорог. Вся площадь муниципальных дорог имеет усовершенствованное покрытие и убирается механизированным способом. В первую очередь уборке подлежат магистральные дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем второстепенные и по остаточному принципу по мере необходимости убираются остальные улицы.

Содержание улично-дорожной сети включает в себя также содержание ливневой канализации и искусственных сооружений. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в городе проводятся на недостаточном уровне.

МП "Коммунальное хозяйство" передана внутриквартальная ливневая канализация, которая на 70% находится в неудовлетворительном состоянии, недостаточно техники для ее обслуживания. Часть сетей построена, но не сдана в эксплуатацию. Необходимо продолжить работы по промывке и телевизионному обследованию городских коллекторов и внутриквартальной сети ливневой канализации, которые позволят определить: состояние трубопровода, состояние колодцев ливневой канализации (смотровых и дождеприемных), наличие несанкционированных врезок в коллектор, степень загрязненности стоков. Необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Работы по содержанию дорожных одежд носит сезонный характер, их разделяют на летние и зимние. Летом покрытия дорог, тротуаров, площадей регулярно подметают и промывают, обеспечивая их чистоту, готовят их к эксплуатации в зимних условиях - в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

Зимние работы включают очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение песко-соляной смеси, реагентов.

Для обеспечения своевременной и качественной работы по содержанию улично-дорожной сети необходимо развитие и укрепление материально-технической базы МП "Коммунальное хозяйство". Для нормативного содержания автодорог города предприятию требуется 65 единиц специальной уборочной техники, а фактическое наличие специальной уборочной техники составляет 49 единиц. Имеющаяся в наличии техника устарела и имеет износ 85%.

В период с 2015 года по истекший период 2018 года были проведены следующие мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения:

- ежегодно производится осевая разметка автодорог города общей протяженностью 83,714 км и разметка 182 пешеходных переходов, из них холодным пластиком - 36 шт. желто-белым и 10 шт. белым, а также островки безопасности, стоп-линии, парковочные места, разметка трафаретом, разметка ИДН, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами;

- регулярно проводятся работы по текущему содержанию 11 светофорных объектов города (реконструкция светофорного объекта на Южном въезде в районе туннеля);

- выполнены работы по установке 118 дорожных знаков, в том числе с внутренним освещением и светодиодной индикацией (установка дорожных знаков "Стоянка запрещена по четным и нечетным числам" с целью обеспечения уборки магистральных улиц);

- выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей (ИДН).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" в период с 2015 по 2018 год проведено оснащение регулируемых пешеходных переходов пешеходными ограждениями.

В рамках технического перевооружения объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей производится разметка пешеходных переходов, расположенных вблизи учебных заведений, холодным пластиком желто-белого цвета, установлены дорожные знаки на ярко-желтом фоне.

Для повышения уровня наружного освещения автомобильных дорог, расположенных на территории города Обнинска, предусмотрено дополнительное освещение пешеходных переходов, расположенных вдоль основных магистралей. С целью снижения аварийности и улучшения освещенности произведена реконструкция уличного освещения по ул. Курчатова общей протяженностью 3900 м, ул. Чкалова и ул. Киевская - 1000 м, ул. Менделеева и ул. Пирогова - 1200 м.

Разработана проектная документация по организации дорожного движения на автомобильных дорогах г. Обнинска, в том числе и новой дислокации дорожных знаков и разметки на улично-дорожной сети города в электронном виде с включением в нее дорожных знаков и включением вновь устанавливаемых дорожных знаков и нанесения разметки на постоянной основе.

С целью безопасности пешеходов и привлечения внимания водителей впервые на территории города на пешеходных переходах установлены светофоры типа Т7.

В целях повышения дисциплины и культуры участников дорожного движения, создания благоприятного психологического климата на дорогах, информирования населения об изменениях в законодательстве, касающихся организации и безопасности дорожного движения, Администрацией города совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску организована работа пропагандистской направленности.

На 2-м этапе (2021 - 2024 гг.) реализации мероприятий Программы наиболее остро стоит проблема ремонта асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

Мероприятия по нормированию финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог позволят приступить к поэтапному переходу уборки всей улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям.

К основным факторам, определяющим причины роста дорожно-транспортных происшествий и высокого уровня аварийности на территории муниципального образования "Город Обнинск", следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей транспортных средств;

- недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие требованиям безопасности технического уровня дорожного хозяйства, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения.

Одним из факторов, обостряющих проблему безопасности дорожного движения, является увеличение численности автомототранспорта. По прогнозам, высокие темпы автомобилизации сохранятся и в ближайшем будущем. Рост дорожно-транспортных происшествий напрямую связан с количеством автомототранспорта.

В соответствии с Федеральным законом N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения" органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы безопасности дорожного движения. Кроме того, к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них (N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16).

На сегодняшний день на территории города необходимо решить проблемы, касающиеся:

- обеспечения безопасности пешеходов на пешеходных переходах;

- аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышения требований по обустройству пешеходных переходов и их приведения в соответствие повышенным требованиям, предусмотренным изменениями в национальные стандарты (вступившими в действие с 26.09.2017);

- обустройства техническими средствами организации дорожного движения улично-дорожную сеть, в том числе установки ограждений на нерегулируемых пешеходных переходах, а также средств фотовидеофиксации для предотвращения ДТП и пресечения нарушений ПДД и т.д.

В настоящее 70% дорог не отвечает требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме временных и природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности дорожного движения, рост количества пассажирского, грузового, легкового транспорта в городе.

На основе анализа состояния улично-дорожной сети города, внутриквартальных и внутридворовых проездов, показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа этих показателей по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза финансирования на период до 2024 года определены мероприятия, способные улучшить ситуацию, связанную с приведением в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, со снижением дорожно-транспортной аварийности на территории муниципального образования "Город Обнинск":

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, в том числе в рамках деятельности ТОС;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- обеспечение технического оснащения улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:

- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач:

- приведение улично-дорожной сети города в нормативно-техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ;

- техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых расходных обязательств бюджета города на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятиям по совершенствованию условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 13.11.2018 N 1830-п)

Программа реализуется в два этапа:

1-й этап: 2015 - 2020 годы;

2-й этап: 2021 - 2024 годы.

- 4. Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 21.01.2020 N 60-п)

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации города Обнинска.

В рамках реализации мероприятий программы проводится отбор получателей субсидий в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Участниками программных мероприятий по капитальному ремонту дорог, а также строительству и реконструкции дорог местного значения могут также выступать муниципальное казенное учреждение "Городское строительство", МБУ "УК "Инженерные сети", МАУ "Благоустройство".

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 07.11.2024 N 3307-п)

Управление городского хозяйства:

- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Обнинска;

- формирует структуру программы, а также перечень участников;

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий программы;

- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета.

Участники программы:

- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- осуществляют реализацию мероприятий программы и внепрограммные мероприятия в рамках своей компетенции по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы, в реализации которых они принимают участие;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий программы.

Ответственный исполнитель и участники программы реализуют программные мероприятия в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Во исполнение полномочий Администрации города по осуществлению дорожной деятельности соответствующие расходные обязательства включены в местный бюджет и приняты следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Обнинска "О порядке проведения комплексных проверок дорог и улиц на территории МО "Город Обнинск" и утверждении состава комиссии" от 28.04.2009 N 544-п;

- постановление Администрации города Обнинска "О порядке проведения комплексных проверок внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории МО "Город Обнинск" и утверждении состава комиссии" от 18.05.2012 N 954-п;

- постановление Администрации города Обнинска "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Обнинск" и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели" от 31.05.2018 N 875-п.

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решением Обнинского городского Собрания о бюджете муниципального образования "Город Обнинск" на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Также в связи с необходимостью проведения аварийных работ или работ по требованию проверяющих структур предусмотрены средства из местного бюджета на исполнение внеплановых мероприятий:

- по предписаниям ОГИБДД ОМВД России по Калужской области по установке дорожных знаков, нанесению разметки в соответствии с ГОСТ 50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержденного приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст;

- по представлениям прокуратуры.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подлежат ремонту, а также ремонту и содержанию (выполнению работ по эксплуатации) в 2019 - 2021 годах автомобильные дороги общего пользования местного значения на следующих участках:

- 2019 год

1. Автомобильная дорога по пр. Ленина (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская).

2. Автомобильная дорога по ул. Королева (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Курчатова).

3. Автомобильная дорога по ул. Гагарина (четная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская).

4. Автомобильная дорога по ул. Университетской (участок от ул. Кабицынской до поворота на общежитие ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

5. Автомобильная дорога по ул. Красных Зорь (участок пр. Ленина - ул. Мира).

6. Автомобильная дорога по ул. Самсоновский проезд (участок ул. Цветкова - ул. Заводская).

7. Автомобильная дорога по ул. Жукова (участок ул. Победы - ул. Мира).

8. Автомобильная дорога по ул. Жолио-Кюри (нечетная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь).

9. Автомобильная дорога по ул. Кончаловского (пр. Ленина - Городской парк).

10. Автомобильная дорога по ул. Кутузова (участок ул. Пионерский проезд - ул. Пяткинский проезд).

11. Автомобильная дорога по ул. Калужской.

12. Автомобильная дорога по ул. Кутузова (участок от Пионерского проезда до пр. Ленина).

- 2020 год

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 15.04.2020 N 592-п)

1. Автомобильная дорога по ул. Белкинской (участок пр-т Ленина - ул. Гагарина).

2. Автомобильная дорога по ул. Мира (участок пр-т Ленина - ул. Курчатова).

3. Автомобильная дорога по ул. Гагарина (нечетная сторона).

4. Автомобильная дорога от пр. Ленина, д. 40, до пр. Ленина, д. 63.

5. Автомобильная дорога Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова).

6. Автомобильная дорога по пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса, д. 108).

7. Автомобильная дорога по ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд).

8. Автомобильная дорога по ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь).

9. Автомобильная дорога от ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва - Варшава (ул. Дачная).

10. Автомобильная дорога по ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова).

11. Участок автомобильной дороги по пр. Ленина (дублер), участок от пр. Маркса до пр. Ленина, д. 176.

12. Автомобильная дорога по ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова).

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 16.07.2020 N 1001-п)

12. Автомобильная дорога по ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова).

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 18.01.2021 N 48-п)

13. Установка пешеходных ограждений безопасности по ул. Гагарина от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Белкинской протяженностью 1 км.

(п. 13 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 18.01.2021 N 48-п)

- 2021 год

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 18.01.2021 N 48-п)

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. пр-т Маркса (участок пр-т Маркса, 79, - пр-т Маркса, 108) в г. Обнинске.

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина) в г. Обнинске.

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Обнинске.

4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской) в г. Обнинске.

5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Королева (четная сторона, участок пр-т Маркса - ул. Курчатова) в г. Обнинске.

Резервные объекты.

6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г. Обнинске.

7. Ремонт автомобильной дороги: перекресток с круговым движением, пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева.

8. Автомобильная дорога по ул. Аксенова.

(п. 8 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.06.2021 N 1489-п)

9) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 26 по пр. Ленина;

(п. 9 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

10) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 70 по пр. Ленина;

(п. 10 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

11) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 2а по ул. Аксенова;

(п. 11 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

12) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 38а по ул. Курчатова;

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

13) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 118 по пр. Маркса;

(п. 13 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

14) установка проекционного пешеходного перехода на автодороге Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск (ул. Борисоглебская, в районе д. 10 по ул. Поленова);

(п. 14 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

15) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 2а по ул. Энгельса;

(п. 15 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

16) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 11 по ул. Энгельса;

(п. 16 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

17) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 15 по ул. Заводская (на ул. Самсоновский проезд);

(п. 17 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

18) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 27 по ул. Королева;

(п. 18 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

19) установка проекционного пешеходного перехода в районе д. 12 по ул. Мира.

(п. 19 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.07.2021 N 1790-п)

- 2022 год

(введен Постановлением Администрации г. Обнинска

от 08.02.2022 N 188-п)

1) автодорога по Окружной от промплощадки N 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд) в г. Обнинске;

2) автодорога Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинское (на участке от дома N 6 по ул. Белкинская до дома N 33 по ул. Борисоглебская) в г. Обнинске;

3) автодорога по ул. Циолковского в г. Обнинске.

(п. 3 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 07.12.2022 N 2773-п)

- 2023 год

(введен Постановлением Администрации г. Обнинска

от 07.12.2022 N 2773-п)

1) Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади;

2) исключен. - Постановление Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п;

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова;

(п. 2 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Звездной, вдоль жилых домов 5, 7, 9 по ул. Звездной до МБОУ СОШ N 10;

(п. 3 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

4. Ремонт автомобильной дороги N 1, подъездная и внутриплощадочная МПЗ (съезд на МПЗ с ул. Северной);

(п. 4 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы, на участке от пр. Ленина до ул. Курчатова;

(п. 5 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

6. Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина (старый город), от пл. Преображения до пл. Бондаренко;

(п. 6 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул. Пирогова до II проходной ФЭИ);

(п. 7 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Пирогова;

(п. 8 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мигунова;

(п. 9 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова;

(п. 10 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

11. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя;

(п. 11 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

12. Ремонт автомобильной дороги по ул. Блохинцева (от пр. Ленина до ул. Комсомольской);

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького;

(п. 13 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковой;

(п. 14 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

15. Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина, на участке от ул. Комсомольской до пл. Преображения;

(п. 15 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

16. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, на участке от ж/дома N 9 до ж/дома N 21;

(п. 16 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

17. Строительство подъездных автомобильных дорог от ул. Табулевича и ул. Левитана к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030401:3322, жилой район "Заовражье".

(п. 17 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 29.02.2024 N 552-п)

- 2024 год

(введен Постановлением Администрации г. Обнинска

от 29.02.2024 N 552-п)

1. Ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина, на участке от ул. Мира до д. 134 по пр. Ленина.

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Московской.

(п. 2 введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 18.09.2024 N 2768-п)

- 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы "Дорожное хозяйство

города Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 29.06.2021 N 1489-п)

- 5.1. 1-й этап - 2015 - 2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1-му этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30835,0 | 46500,0 | 49127,2 | 61731,2 | 21629,5 | 18552,6 | 228375,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66896,5 | 34385,1 | 19275,2 | - | 1872,7 | 73018,0 | 195447,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 127451,0 | 63193,0 | 190644,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 97731,5 | 80885,1 | 68402,4 | 61731,2 | 150953,2 | 154763,6 | 614467 |
|  | Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв. м |  | 18000 | 15000 | 15000 | 59700 | 126000 | 82143 | 315843 |
| 2 | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 17310,0 | 11500,0 | 8821,3 | 11560,0 | 4262,3 | 3248,1 | 56701,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2430,7 | 1662,5 | - | - | - | - | 4093,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 19740,7 | 13162,5 | 8821,3 | 11560,0 | 4262,3 | 3248,1 | 60794,9 |
|  | Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв. м |  | 18000 | 12000 | 9000 | 10000 | 1759 | 3000 | 56759 |
| 3 | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20790,0 | 25000,0 | 25000,0 | 20492,3 | 17458,8 | 18970 | 127711,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1265,2 | 1265,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 20790,0 | 25000,0 | 25000,0 | 20492,3 | 17458,8 | 20235,2 | 128976,3 |
|  | Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | ед. в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 22 | 100 |
| 4 | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202445,0 | 170805,0 | 178324,0 | 196200,0 | 218083,8 | 210848,5 | 1176706,3 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5/0 |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | 4,688 | - | 93,0 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3/0,5 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 52 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2/0,5 |  | км |  | - | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 20 |
| 4.1 | в том числе содержание улично-дорожной сети города в рамках заключенного КЖЦ по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 600,0 | 1350,0 | 1950,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта | 1 |  | км |  |  |  |  |  | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 5 | Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18203,2 | 17195,0 | 18200,0 | 17200,0 | 20760,8 | 22553,5 | 114106,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 15174,2 | 15174,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 18203,2 | 17195,0 | 18200,0 | 17200,0 | 20760,8 | 37727,7 | 129286,7 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 249 | 300 | 300 | 2349 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Индикатор 4. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция, установка новых светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р. Репинка в г. Обнинске Калужской области |  | 2015 | тыс. руб. | Местный бюджет | 9748,0 | - | - | - | - | - | 9748,0 |
| 7 | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2015 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 5173,9 | 19220,0 | 8634,7 | 88582,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1488,7 | 20166,2 | 5228,1 | 26883,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | 45056,3 | 167298,6 | 212354,9 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 6662,6 | 84442,5 | 181161,4 | 327820,6 |
|  | в том числе разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 975,0 | - | 975,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 3900,0 | - | 3900,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по проекту | - | - | - | - | 4875,0 | - | 4875,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,305 |
|  | Индикатор 2. Подготовка проектно-сметной документации | 1 |  | да/нет |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе "Заовражье" в городе Обнинске, 1-й этап |  | 2017 - 2018 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120231,1 | - | - | - | 120231,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5012,4 | 19501,2 | - | - | 24513,6 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | - | - | 415456,5 | 19501,2 | - | - | 434957,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |
| 9 | Мероприятие 9. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская |  | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 234069,2 | 234069,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3900,0 | 7314,7 | 11214,7 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 975,0 | 2438,2 | 3413,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию |  |  |  |  | 4875,0 | 243822,1 | 248697,1 |
|  | Всего |  |  | тыс. руб. | Всего | 400463,4 | 326992,6 | 718008,3 | 333347,3 | 500836,4 | 851806,6 | 3131454,6 |
|  | В том числе |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 331136,2 | 290945,0 | 288289,0 | 331858,6 | 302390,2 | 285245,6 | 1829864,6 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | областной бюджет | 69327,2 | 36047,6 | 139506,3 | 1488,7 | 25938,9 | 102000,2 | 374308,9 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | 172507,3 | 464560,8 | 927281,1 |

- 5.2. 2-й этап - 2021 - 2024 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 18.09.2024 N 2768-п)

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |  | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2-му этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 47479,5 | 53232,8 | 67589,4 | 73510,0 | 241811,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 42794,5 | 91408,0 | 127007,6 | 89558,2 | 350768,3 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 60000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 150274,0 | 144640,8 | 194597,0 | 163068,2 | 652580,0 |
|  | Индикатор мероприятия 1. Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  | 1 |  | кв. м |  | 51354 | 75000 | 72265,8 | 20000 | 218619,8 |
| 2 | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10000,00 | 4639,1 | 15760,4 | 5000,0 | 35399,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 10000,00 | 4639,1 | 15760,4 | 5000,0 | 35399,5 |
|  | Индикатор мероприятия 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  | кв. м |  | 10000 | - | - | - | 10000 |
|  | Индикатор мероприятия 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние |  | 1 |  | кв. м |  | - | 2590 | 5300 | 5300 | 10890 |
| 3 | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26800,00 | 26955,3 | 28238,7 | 34800,0 | 116794,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 742,4 | 732,6 | 0 | 1475,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 26800,00 | 27697,7 | 28971,3 | 34800,0 | 118269,0 |
|  | Индикатор мероприятия 3. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  | 1 |  | ед. в год |  | 15 | - | - | - | 15 |
|  | Индикатор мероприятия 3. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние |  | 1 |  | ед. в год |  | - | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 4 | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 269124,7 | 285773,1 | 365910,9 | 358986,2 | 1279794,9 |
|  | Индикатор 1 мероприятия 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,2 |  | км |  | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 13,5 |
|  | Индикатор 2 мероприятия 4. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3 мероприятия 4. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация |  | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27449,4 | 20857,5 | 20855,7 | 22790,2 | 91952,8 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9485,5 | 3685,3 | 0,0 | 0,0 | 13170,8 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 36934,9 | 24542,8 | 20855,7 | 22790,2 | 105123,6 |
|  | Индикатор 1 мероприятия 5 | Количество установленных дорожных знаков | 0,2 | 2021 | шт. |  | 300 | - | - | - | 300 |
|  |  | Количество установленных и замененных дорожных знаков |  | 2022 - 2024 |  |  | - | 130 | 130 | 130 | 390 |
|  | Индикатор 2 мероприятия 5 | Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 | 2021 | шт. |  | 4 | - | - | - | 4 |
|  |  | Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) |  | 2022 - 2024 |  |  | - | 95 | 90 | 95 | 280 |
|  | Индикатор 3 мероприятия 5. Протяженность нанесенной дорожной разметки |  | 0,3 | 2021 - 2024 | км |  | 88,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 311,3 |
|  | Индикатор 4 мероприятия 5 | Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 | 2021 | шт. |  | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  | Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) |  | 2022 - 2024 |  |  | - | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 7 | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22247,0 | 75298,5 | 287902,6 | 213102,4 | 598550,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1821,9 | 2353,1 | 51967,1 | 10259,6 | 66401,7 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23384,4 | 26685,7 | 7416,4 | 10800,2 | 68286,7 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 47453,3 | 104337,3 | 347286,1 | 234162,2 | 733238,9 |
|  | В том числе: строительство подъездных автомобильных дорог от улицы Табулевича и улицы Левитана к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030401:3322, расположенному по адресу ориентира: г. Обнинск, жилой район "Заовражье" |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 0 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 51315,8 | - | 51315,8 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 2729,3 | - | 2729,3 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 0 | 0 | 54045,1 | 0 | 54045,1 |
|  | Индикатор мероприятия 7. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  | 1 |  | км |  | 0,3 | 0,53 | 1,5354 | 1,4 | 3,7654 |
| 9 | Мероприятие 9. Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской |  |  | 2021 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 108915,70 | - | - | - | 108915,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10189,60 | - | - | - | 10189,6 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13203,10 | - | - | - | 13203,1 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 132308,40 | 0 | 0 | 0 | 132308,4 |
| 12 | Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО "Марк-4" до ул. Северной |  |  | 2021 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 45000,00 | 0 | 0 | 0 | 45000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20217,40 | 0 | 0 | 0 | 20217,4 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3432,50 | 23286,6 | 0 | 0 | 26719,1 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 68649,9 | 23286,6 | 0 | 0 | 91936,5 |
|  | Индикатор мероприятия 12. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог |  | 1 |  | км |  | 0,3 | 0,53 | - | - | 0,83 |
|  | Итого по 2-му этапу |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 741545,20 | 614917,4 | 973381,4 | 818806,8 | 3148650,8 |
|  | В том числе |  |  |  |  | Местный бюджет | 420873,60 | 441430,1 | 505771,5 | 505886,6 | 1873961,8 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 84508,90 | 98188,8 | 179707,3 | 99817,8 | 462222,8 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 236162,70 | 75298,5 | 287902,6 | 213102,4 | 812466,2 |

- 5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 18.09.2024 N 2768-п)

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | R | "Безопасные качественные дороги" |  |  | 2019 - 2024 |  | Всего | 136285,0 | 142355,5 | 107308,7 | 51117,3 | 52631,6 | 52631,6 | 542329,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 | 63193,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250644,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1872,7 | 73018,0 | 42794,5 | 48561,4 | 50000,0 | 50000,0 | 266246,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6961,3 | 6144,5 | 4514,2 | 2555,9 | 2631,6 | 2631,6 | 25439,1 |
| 1.1 | R1 | "Дорожная сеть" | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Автомобильные дороги по улицам: по пр. Ленина (от пр. Маркса до ул. Белкинской); ул. Королева (от пр. Маркса до ул. Курчатова); ул. Гагарина (от пр. Маркса до ул. Белкинской); ул. Красных Зорь (от пр. Ленина до ул. Мира); ул. Самсоновский проезд (от ул. Цветкова до ул. Заводской); ул. Жукова (от ул. Победы до ул. Мира); ул. Жолио-Кюри (от ул. Красных Зорь до ул. Курчатова); ул. Кончаловского (от пр. Ленина до Городского парка); ул. Кутузова (от ул. Пионерский проезд до ул. Пяткинский проезд); ул. Университетская (от ул. Кабицынской до ИАТЭ НИЯУ МИФИ); ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. Энгельса); ул. Кутузова (продолжение от ул. Пионерский проезд до пр. Ленина) | 2019 | тыс. руб. | Всего | 136285,0 |  |  |  |  |  | 136285,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 |  |  |  |  |  | 127451,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1872,7 |  |  |  |  |  | 1872,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6961,3 |  |  |  |  |  | 6961,3 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам: ул. Белкинская; ул. Мира; ул. Гагарина (нечетная сторона); от пр. Ленина, д. 40, до пр. Ленина, д. 63; ул. Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова); пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса, д. 108); ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд); ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь); ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва - Варшава (ул. Дачная); ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова); пр. Ленина (дублер), участок от пр. Маркса до пр. Ленина, д. 176; ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова) | 2020 | тыс. руб. | Всего |  | 142355,5 |  |  |  |  | 142355,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 63193,0 |  |  |  |  | 63193,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 73018,0 |  |  |  |  | 73018,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 6144,5 |  |  |  |  | 6144,5 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам: пр-т Маркса (участок пр-т Маркса, 79, - пр-т Маркса, 108), по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина), по ул. Комсомольской, по ул. Белкинской (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской), по ул. Королева (четная сторона, участок пр. Маркса - ул. Курчатова). Резервные объекты: по ул. Шацкого; перекресток с круговым движением по пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева; ул. Аксенова. Установка проекционных пешеходных переходов - 11 шт. | 2021 | тыс. руб. | Всего |  |  | 107308,7 |  |  |  | 107308,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 60000,0 |  |  |  | 60000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 42794,5 |  |  |  | 42794,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 4514,2 |  |  |  | 4514,2 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - Окружная, от промплощадки N 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд); Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинское (на участке от дома N 6 по ул. Белкинской до дома N 33 по ул. Борисоглебской); - ул. Циолковского | 2022 | тыс. руб. | Всего |  |  |  | 51117,3 |  |  | 51117,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 48561,4 |  |  | 48561,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 2555,9 |  |  | 2555,9 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади; по ул. Комарова; по ул. Звездной (вдоль ж/домов N 5, 7, 9 до МБОУ СОШ N 10); автомобильная дорога N 1 подъездная и внутриплощадная МПЗ (съезд на МПЗ с ул. Северной); по ул. Победы (от пр. Ленина до ул. Курчатова) | 2023 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 52631,6 |  | 52631,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 50000,0 |  | 50000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2631,6 |  | 2631,6 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - пр. Ленина, участок от ул. Мира до д. 134 по пр. Ленина | 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  |  | 52631,6 | 52631,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2631,6 | 2631,6 |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  |  | кв. м |  |  | 100845 | 51354 | 29506 | 40644,11 | 26657 | 248976,11 |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  |  | км |  |  | 7,745 | 5,43 | 2,5 | 3,3938 | 1,421 | 20,4898 |
|  |  |  | Целевой показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  | % |  | 47,6 | 48,7 | 48,9 | 50,0 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
|  |  |  | Целевой показатель 4. Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии |  |  | % |  |  | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 | 67.5 |
| 2 | F | "Жилье и городская среда" |  |  | 2019 - 2024 |  | Всего | 64366,2 | 418091,5 | 144620,4 | 78436,0 | 299898,6 | 225618,2 | 1231030,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 | 401367,9 | 131162,7 | 75298,5 | 287902,6 | 213102,4 | 1153890,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 | 12542,7 | 12011,5 | 2353,1 | 8997,0 | 10259,6 | 64830,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 | 4180,9 | 1446,2 | 784,4 | 2999,0 | 2256,2 | 12310,4 |
| 2.1. | F1 | "Жилье" | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Мероприятие 1. Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева | 2019 | тыс. руб. | Всего | 64366,2 |  |  |  |  |  | 64366,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 |  |  |  |  |  | 45056,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 |  |  |  |  |  | 18666,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 |  |  |  |  |  | 643,7 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2. Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесной в г. Обнинске Калужской области | 2020 | тыс. руб. | Всего |  | 46557,4 |  |  |  |  | 46557,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 44695,1 |  |  |  |  | 44695,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1396,7 |  |  |  |  | 1396,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 465,6 |  |  |  |  | 465,6 |
|  |  |  | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | Мероприятие 3. Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | 2020 - 2021 | тыс. руб. | Всего |  | 243822,1 | 120308,4 |  |  |  | 364130,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 234069,2 | 108915,7 |  |  |  | 342984,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7314,7 | 10189,6 |  |  |  | 17504,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2438,2 | 1203,1 |  |  |  | 3641,3 |
|  |  |  |  | Мероприятие 4. Строительство автодорог на территории жилого района "Заовражье" в г. Обнинске (2020/2021 - улица Славского, бульвар Антоненко) (2022 - ул. Табулевича от ул. Борисоглебской до пересечения с ул. Гагарина; 2023 - ул. Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича)) | 2020 - 2023 | тыс. руб. | Всего |  | 127712,0 | 24312,0 | 78436,0 |  |  | 230460,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 122603,5 | 22247,0 | 75298,5 |  |  | 220149,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3831,4 | 1821,9 | 2353,1 |  |  | 8006,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1277,1 | 243,1 | 784,4 |  |  | 2304,6 |
|  |  |  |  | Мероприятие 5. Строительство автодороги "Обнинск - Кабицыно - Лапшинка" (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187), участок от ул. Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 259936,9 |  | 259936,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 249539,3 |  | 249539,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 7798,2 |  | 7798,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2599,4 |  | 2599,4 |
|  |  |  |  | Мероприятие 6. Строительство автодороги по ул. Левитана | 2023-2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 39961,7 | 99809,7 | 139771,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 38363,3 | 95817,3 | 134180,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1198,8 | 2994,3 | 4193,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 399,6 | 998,1 | 1397,7 |
|  |  |  |  | Мероприятие 7. Строительство автодорог на территории жилого района "Заовражье" (ул. Глазанова, ул. Поленова); реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь от СПМ ООО "Марк IV" до ул. Северной", I этап | 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  |  | 125808,5 | 125808,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 117285,1 | 117285,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 7265,3 | 7265,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1258,1 | 1258,1 |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Протяженность построенных дорог. В том числе |  |  | км |  |  | 0,645 | 1,70559 | 0,53 | 1,0724 | 4,1597 | 8,11269 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 2 |  |  |  |  | 0,645 |  |  |  |  | 0,645 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  | 1,5087 |  |  |  | 1,5087 |
|  |  |  |  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |  | 1,17559 | 0,53 |  |  | 1,70559 |
|  |  |  |  | Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0724 |  | 1,0724 |
|  |  |  |  | Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,072 | 1,072 |
|  |  |  |  | Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0877 | 3,0877 |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Объем ввода жилья <**> (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55-й мкр-н). В том числе |  |  | тыс. кв. м (за год) |  |  |  | 48,05 | 30,22 | 76,25 | 89,74 | 244,26 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |  | 48,05 | 30,22 |  |  | 78,27 |
|  |  |  |  | Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  | 76,25 |  | 76,25 |
|  |  |  |  | Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 07.12.2022 N 2773-п)

| Результат | По 1-му этапу (к 2020 году) | По 2-му этапу (к 2024 году) | Итого за 2015 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| приведение в нормативное состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города | 72,0 тыс. кв. м | 166354,0 тыс. кв. м | 166426,0 тыс. кв. м |
| приведение в нормативное состояние дорожного покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города | 69,0 тыс. кв. м | 13190,0 тыс. кв. м | 13259,0 тыс. кв. м |
| количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | 93 шт. | 30 шт. | 123 шт. |
| протяженность сетей ливневой канализации, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 74 км | 20 км | 94 км |
| обеспечение уровня безопасности дорожного движения и комфортных условий для всех участников дорожного движения за счет следующих мероприятий: |  |  |  |
| - установленные и замененные дорожные знаки | 2700 шт. | 390 шт. | 3090 шт. |
| - нанесение дорожной разметки | 83,7 км | 311,30 км | 395,0 км |
| - ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) | 6 шт. | 1 шт. | 7 шт. |
| - содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) | 24 шт. | 285 шт. | 309 шт. |
| протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 4,523 км | 2,95 км | 7,473 км |

- 6. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Обнинска"

Исключен с 29.06.2021. - Постановление Администрации г. Обнинска от 29.06.2021 N 1489-п.